Demon 技术方案与实施计划书

v1.4 · 1.1 缺陷收尾 + 2.0 Live2D（VTube Studio 单后端）

2026-10-24 · 内部方案 · 40h/周 + 朋友 40h/周

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名 | Demon（不改名） |
| 当前版本 | 1.1.1（千问语音 + Live2D 起始） |
| 本版目标 | 修完 1.1 暴露的问题，2.0 完成 VTube Studio 单后端交互 |
| 明确不做 | 单片机 / 树莓派（4.0）、MCU（3.0）、多引擎（5.0） |
| 运行环境 | Windows 10/11 x64，Qt 6.8.3 + MSVC 2022 |

# 1. 版本定位与节奏

1.1 的目标是“能稳定用起来”：语音换成千问云端、删掉未达预期的自动播报、补上 Live2D 的基础接线。实际使用后暴露了四类问题：音频输出不受控、音色不是参考音频、启动页白底、酒馆保存报错。这些问题必须在 2.0 之前收干净，否则 2.0 的联调会被杂音干扰。

| 版本 | 定位 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.x | 缺陷修复 | 四类问题全部关闭，回归清单通过 |
| 2.0 | VTube Studio 单后端 | 表情 / 口型 / 动作 / 点击 四件事可用 |
| 3.0 | PC ↔ 单片机 | 本版不展开 |

排期按每周 40h（本人）+ 40h（朋友）估算，2.0 的 MVP 目标 4 周内可验收。

# 2. 1.1 遗留问题与修复方案

## 2.1 音频输出绕过耳机与系统音量

现象：点“试听千问”时声音从笔记本扬声器外放，耳机没有声音；系统音量滑杆对其无效。

原因分析：

QAudioOutput 在创建时绑定当时的默认设备，之后耳机插拔/默认设备变化不会跟随。

播放器音量固定为 1.0（代码里写死），没有暴露给用户，也没有和 config 的 voice.volume 打通。

修复：

每次播放前对比 QMediaDevices::defaultAudioOutput()，设备变了就重设，保证“跟随系统默认”。

语音页新增“输出”分组：设备下拉（系统默认 + 枚举所有输出设备）+ 音量滑杆，写入 config。

配置项 voice.outputDevice（空 = 系统默认）、voice.volume（0~1）。

| 项 | 状态 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 跟随系统默认设备 | 已实现 | 插拔耳机后试听，声音走耳机 |
| 手动选设备 | 已实现 | 下拉选耳机，试听走耳机 |
| 音量可调 | 已实现 | 滑杆 0/50/100 三档试听 |

## 2.2 千问音色不是参考音频

现象：千问合成用的是内置音色 longanhuan_v3.1，和 voices/ 里的参考音频（小d、demon）不是同一个声音。

结论：这不是 bug，是缺功能。Qwen-Audio-TTS 的内置音色无法“听起来像参考音频”，必须走声音复刻（Voice Cloning）：用参考音频创建一个音色 ID，再用该 ID 合成。

方案（2.0 期间并行做）：

| 步骤 | 做法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 准备样本 | 从 voices/*.wav 选 10~60 秒干净人声，单声道 16k/24k | ref_clean.wav |
| 2. 创建音色 | 调 Qwen 声音复刻接口上传样本，得到 voice_id | voice_id 写入 config |
| 3. 合成 | voice.qwen.voice = <voice_id>，其余不变 | 音色接近参考音频 |
| 4. 校验 | 试听 + 与参考音频做主观对比 | 验收记录 |

注意：声音复刻涉及他人声音授权。仓库里的参考音频需确认来源与授权，发布包不内置任何音色样本。

## 2.3 启动页变白

现象：启动页内容区整块白色，和深色主题不一致。

原因：启动页内容变长后套了 QScrollArea，滚动区默认使用系统浅色背景，且 viewport 自动填充。

修复：QScrollArea 及内层 widget 背景设为透明，viewport 关闭 autoFillBackground，并统一滚动条配色（#1b1b2b 底、#3a3a55 滑块）。

## 2.4 酒馆报“聊天无法保存”

现象：在酒馆发消息后弹出“聊天无法保存，检查服务器连接并刷新页面以防止数据丢失”。

定位过程与结论：

磁盘充足（C: 剩 22.8 GB），chats 目录可写，服务在 8000 正常监听。

发现 chats 根目录出现一个 0 字节的同名聊天文件（真正的聊天在 小鲸鱼娘\ 子目录，571 KB）。这是页面与服务端会话不一致时，保存走了错误路径并写失败留下的残骸。

酒馆服务在 23:35 重启过一次，浏览器页面仍是重启前的会话；CSRF/会话失效后保存请求被拒绝。

处理：

已删除 0 字节残留文件，避免酒馆把它当成一个空聊天。

使用侧：刷新酒馆页面（F5）后重新进入角色聊天；如果仍报错，关掉酒馆与页面，用 Demon 启动器重新拉起。

代码侧（2.0 一并做）：Demon 启动器检测到 8000 已监听时只“打开页面”，不重复启动，减少服务被重启的次数。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| C: 剩余空间 | 22.8 GB，正常 |
| chats 目录写入 | 可写 |
| 0 字节残留 | 已清理 |
| 服务端口 | 8000 正常 |
| 页面会话 | 需刷新后重新建立 |

## 2.5 其他遗留项

| 编号 | 问题 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Demon 以管理员运行时，普通权限无法结束进程 | 用户自行选择一次性管理员；文档标注 |
| B-02 | 托盘图标在 Win11 上 geometry 为 0 | 已有诊断日志，控制面板为主入口 |
| B-03 | 日志无限增长 | 已做 8 MB 滚动，保留 1 份备份 |
| B-04 | 双实例 | QSharedMemory 单实例锁，已生效 |

# 3. 2.0 目标：VTube Studio 单后端

2.0 只做一件事：让 Demon 稳定地驱动 VTube Studio 里的 Live2D 模型。不引入第二套渲染器，不在 Demon 内嵌 Live2D 渲染，所有画面交给 VTS。

## 3.1 范围

| 能力 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 连接与授权 | WebSocket 8001，token 持久化，断线重连 | P0 |
| 表情 | 按情绪激活 exp3，支持多表情叠加 | P0 |
| 口型 | TTS 音频包络 → MouthOpen（30fps） | P0 |
| 水印常驻 | 大肥鱼模型自动激活“13 水印消除” | P0 |
| 动作 | TriggerHotkey 触发热键动作 | P1 |
| 点击交互 | ModelClickedEvent → 气泡/回应 | P1 |
| 情绪识别 | 文本关键词 → 情绪 → 表情 | P1 |
| 表情复位 | N 秒无操作回到中性 | P2 |

## 3.2 非目标

不做 Live2D 自渲染（Cubism SDK / pixi）。

不做面捕、不做模型编辑。

不做第二后端（Live2DViewerEX 留作备选，不排期）。

# 4. 架构与接口

数据流：酒馆 → Demon(/v1/chat/completions) → 上游模型；插件按句请求 /voice/speak → 千问合成 → 返回 WAV 并驱动口型；情绪由文本或标签触发 → VTS 表情。

## 4.1 组件

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| AppController | HTTP 路由、语音编排、Live2D 编排、启动器 |
| TtsClient | gptsovits / qwen 两种合成后端 |
| VtsClient | VTS WebSocket：认证、参数注入、表情、热键 |
| LipSync | WAV → 30fps 包络 |
| MainWindow | 状态 / 接口 / 启动 / 语音 / 角色 / Live2D / 日志 |

## 4.2 HTTP 接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /healthz | 版本、上游、语音概要 |
| POST | /v1/chat/completions | SSE 透传 |
| POST | /voice/speak | 合成 WAV，可带 emotion |
| GET | /voice/status | 声线、后端、设备 |
| GET | /live2d/status | VTS 连接状态 |
| POST | /live2d/emotion | 切换情绪表情 |
| POST | /live2d/test | 注入 MouthOpen |
| GET | /live2d/expressions | 当前模型表情表 |
| POST | /live2d/raw | 调试：任意 VTS 请求 |

## 4.3 配置结构（节选）

{
  "voice": {
    "provider": "qwen",
    "outputDevice": "",
    "volume": 1.0,
    "qwen": { "model": "qwen-audio-3.1-tts-flash", "voice": "longanhuan_v3.1" }
  },
  "live2d": {
    "host": "127.0.0.1", "port": 8001,
    "vtsExe": "E:/.../VTube Studio.exe",
    "modelsDir": "E:/.../Live2DModels"
  }
}

# 5. 关键实现与已知坑

## 5.1 认证

连接后先发 AuthenticationRequest；没有 token 时发 AuthenticationTokenRequest，VTS 弹窗由用户点“允许”，token 存 data/vts-token.json。

## 5.2 表情协议（实测）

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| 消息类型 | ExpressionActivationRequest |
| 字段 | expressionFile（文件名）+ active: true |
| 是否叠加 | 可以，多个表情同时生效 |
| 参数注入 | 只能注入 tracking 参数，Paramcol_3 不可注入 |

## 5.3 水印常驻

大肥鱼的 Paramcol_3 不能直接注入，改为激活 EXP/13 水印消除.exp3.json。切到该模型时激活一次，之后每次切情绪前补一次，保证叠加后仍在。

## 5.4 口型

LipSync 解析 WAV（PCM16），按 30fps 窗口算 RMS，归一化到 0~1；播放时用 QTimer 逐帧 InjectParameterDataRequest 注入 MouthOpen，结束后归零。

## 5.5 VTS 兼容性坑

| 坑 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| ExpressionStateResponse 非法 UTF-8 | c_0120 上收到 1007 断线 | 本地读 model3.json 表情表 |
| 事件订阅 ModelLoadedEvent | 连接被关闭 | 改为 15 秒轮询 CurrentModelRequest |
| 模型切换期间请求 | VTS 关连接 | 模型响应后延迟 400ms 再取表情 |
| 重连风暴 | VTS 拒绝新连接 | 重连上限 12 次，之后转人工 |

## 5.6 情绪映射

两套模型各一张表，键为情绪 ID（happy/shy/angry/...），值为表情名关键字。

| 情绪 | 大肥鱼 | c_0120 |
| --- | --- | --- |
| happy | 02 龇牙 | 开心兴奋 |
| shy / love | 04 脸红 | 脸红 / 爱心眼 |
| sad / cry / tired | 08 担心嘴 | 悲伤 / 哭 / 流汗 |
| angry / dark | 03 脸黑 | 生气 / 阴暗 |
| surprised | 05 O O | 感叹号 |
| confused / dizzy | 06 X X | 问号 / 晕晕 |
| think | 08 栗子嘴 | 呆呆眼 |
| tease | 05 》《 | 调皮 |

# 6. 里程碑与排期

| 阶段 | 内容 | 工期 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1（本周） | 1.1 四个问题收尾 + 回归 | 2 天 | 清单全绿 |
| M2（第 2 周） | 表情/口型/水印稳定 + 两模型映射 | 1 周 | 连续 30 分钟不假死 |
| M3（第 3 周） | 动作热键 + 点击交互 | 1 周 | 点模型有反应 |
| M4（第 4 周） | 情绪复位 + 打磨 + 1.1.2 打包 | 3 天 | 验收清单通过 |

# 7. 验收清单

插拔耳机后试听，声音走当前默认设备；音量滑杆生效

千问试听音色与参考音频接近（复刻完成后）

启动页深色，无白底

酒馆发消息不再弹“聊天无法保存”

VTS 启动/关闭可从 Demon 启动器完成

大肥鱼：切换情绪后水印仍在

c_0120：44 个表情可加载，情绪切换正确

说话时口型跟随，结束后归零

点击模型有反馈（气泡或动作）

连续运行 30 分钟，VTS 连接不断

# 8. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| VTS 版本升级改协议 | 连接/表情失效 | 所有调用集中 VtsClient，出问题只改一处 |
| 声音复刻授权 | 不能公开分发音色 | 样本不打包，用户自备 |
| 模型许可 | 不能商用/再分发 | 模型目录附 README 与许可说明 |
| 管理员权限差异 | 联调环境不一致 | 开发用管理员，验收用普通权限各跑一遍 |

—— 本方案随实现更新，变更记录见 docs/DEVLOG.md ——